附件2

自治州投资项目审批流程图

前置1项

公路项目施工许可（或有）

并联审批

1.工程建设涉及城市绿地、树木审批

2.市政设施建设类审批

3.消防设计审查

4.超限高层建筑工程抗震设防审批

前置1项

符合建设规划或产业政策

并联审批

并联审批

政府投资项目初步设计审批

前置1项

并联审批

1.政府投资项目初步设计审批

政府投资项目可行性研究报告审批

企业投资项目核准

前置2项，或有2项

前置1项，或有2项

1.政府投资项目建议书审批

前置审批部门

说明：投资项目开工建设前，所有涉及的报建审批事项均应办理完成，不涉及的无需办理。

规划阶段

报批阶段

2.农用地转用审批及土地征收

3.洪水影响评价审批

4.农业灌溉影响意见书

5.煤矿初步审计及安全设计审查

6.民用建筑修建防空地下室许可

7.建设项目使用林地草地审批

8.危险化学品项目安全条件审查

9.非煤矿山等项目安全设施设计审查

2.用地预审和选址意见书（地质灾害危险性评估）

3.社会稳定风险评估（或有）

4.移民安置规划（或有）

并联审批

建设工程规划许可

前置1项

1.乡村建设规划许可证核发

2.风景名胜区内建设活动审批

3.拆除、迁移供排水等设施审核

4.建设项目压覆重要矿产资源审批

5.取水许可审批

6.生产建设项目水土保持方案审批

7.移民安置规划审核

8.环境影响评价审核

9.工程避免危害气象探测环境审批

10.雷电防护装置设计审核

11.节能审查

12.涉及国家安全事项的项目审批

13.工程文物保护和考古许可

14.重大规划、项目气候可行性论证

15.职业病危害预评价

16.项目安全预评价

17.地震安全性评价

1.建设工程规划条件核实验收。

2.雷电防护装置竣工验收。

3.建设工程消防验收备案和建筑工程消防验收。

4.人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案。

5.建设工程城建档案验收。

6.建设工程竣工验收备案。

7.水土保持设施验收鉴定书。

8.办理不动产登记证。

前置1项

建筑和市政领域

项目施工许可

开工建设

企业投资项目备案

前置1项

前置0项

前置0项

提前函告

实施阶段

前置0项

报建阶段

关联审批部门

竣工验收