克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

克州奥依塔克国有林管理局建立于1958年，主要从事木材生产销售和资源培育，为南疆经济建设提供大量木材，并做出贡献。由于资源枯竭，1983年3月停止采伐。经自治州人民政府批准改为营林林场，主要从事营林绿化工作，单位性质变更为地方财政退库企业。2000年，经自治州党委、省政府批准，改革后为公益一类事业单位，由州林草局管辖。2011年纳入天保二期工程，2012年更名为克州奥依塔克国有林管理局（正科级），主要职责是天然林资源保护、经营和培育。
　　克州奥依塔克国有林管理局是南疆地区的重点林区，克州奥依塔克国有林管理局隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局，具体分布在阿克陶县境内的奥依塔克镇其克拉孜、阿托维依拉克、阿帕格孜、其利切克林区，巴仁乡罕铁列克林区、布伦口乡盖孜、托卡依林区，乌恰县境内的阿克塔什林区。

- 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局2023年度，实有人数69人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员39人。

单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、计财室、党建信息室、档案室、林政资源科。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,510.89万元，其中：本年收入合计1,510.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,510.89万元，其中：本年支出合计1,510.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加406.65万元，增长36.83%，主要原因是：2023年新增森林管护项目，经费增加。

- 二、收入决算情况说明

本年收入1,510.89万元，其中：财政拨款收入1,510.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.06万元，占0.00%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出1,510.89万元，其中：基本支出692.80万元，占45.85%；项目支出818.09万元，占54.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,510.84万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,510.84万元。财政拨款支出总计1,510.84万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,510.84万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加439.49万元，增长41.02%，主要原因是：2023年新增森林管护项目，经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,526.04万元，决算数1,510.84万元，预决算差异率-1.00%，主要原因是：本年森林资源管理项目支出减少，调减相应经费。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,510.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加439.49万元，增长41.02%，主要原因是：2023年新增森林管护项目，经费增加。与年初预算相比,年初预算数1,526.04万元，决算数1,510.84万元，预决算差异率-1.00%，主要原因是：本年森林资源管理项目支出减少，调减相应经费。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)105.29万元,占6.97%。

- 2.节能环保支出(类)542.70万元,占35.92%。

- 3.农林水支出(类)862.84万元,占57.11%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为41.20万元，比上年决算增加6.48万元，增长18.66%,主要原因是:本年在职转退休一人，导致退休费较上年增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为56.35万元，比上年决算增加8.90万元，增长18.76%,主要原因是:人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为7.74万元，比上年决算增加7.74万元，增长100.00%,主要原因是:本年在职人员转退休，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

- 4.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为542.70万元，比上年决算增加542.70万元，增长100.00%,主要原因是:2023年新增森林管护项目。

- 5.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为587.45万元，比上年决算增加81.65万元，增长16.14%,主要原因是:本年科目调整，部分人员经费上年度在行政运行科目列支，本年调整至本科目列支，经费增加。

- 6.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算数为268.86万元，比上年决算减少169.56万元，下降38.68%,主要原因是:本年森林资源管理项目支出减少。

- 7.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为6.53万元，比上年决算减少1.71万元，下降20.75%,主要原因是:森林生态效益补偿项目支出减少。

- 8.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少36.72万元，下降100%,主要原因是:本年功能科目调整，人员公用经费调整至事业机构科目列支。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出692.75万元，其中：人员经费668.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费24.39万元，包括：办公费、水费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.98万元，比上年增加0.18万元，增长3.75%，主要原因是：本年度车辆维修费增加，经费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，占100.00%，比上年增加0.18万元，增长3.75%，主要原因是：本年度车辆维修费增加，经费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.98万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.98万元，决算数4.98万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数4.98万元，决算数4.98万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局（事业单位）公用经费24.39万元，比上年增加1.31万元，增长5.68%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，办公经费增加。

- （二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额817.88万元，其中：政府采购货物支出425.07万元、政府采购工程支出194.41万元、政府采购服务支出198.40万元。

授予中小企业合同金额817.68万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额817.68万元，占政府采购支出总额的99.98%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,254.35万元，房屋6,497.80平方米，价值576.41万元。车辆2辆，价值49.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,621.20万元，实际执行总额1,510.90万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数928.39万元，全年执行数818.09万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称（盖章） |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 | 分值权重 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 1,526.27 |  | 1,621.20 |  | 1,510.90 | 10 |  | 93.20% | 9.32 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 928.39 |  | 928.39 |  | 818.09 | — |  | — | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 597.88 |  | 692.81 |  | 692.81 | — |  | — | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 克州奥依塔克国有林管理局是自治州林草局下属的造林与管护相结合，生态与生产相结合发展的公益性事业单位，机构规格相当于正科级。具体职能为： 依法管理好现有的森林，林业和林地资源，很大程度地发挥现有资源的生态效益，社会效益和经济效益。 根据“自治区党委，人民政府关于进一步加快林业发展的意见”精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。 根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。 做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。 完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。 |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，已完成：1.克州奥依塔克国有林管理局总经营面积192.5万亩，国家级公益林12.08万亩，纳入天然林保护二期工程管护补助面积18.01万亩健全管护制度、将林区18.01万亩天保二期工程、国家级公益林12.08万亩林地落实到山头地块、落实到人头。完成资源管护任务、完成预算内修建围栏、浇灌配套设施，落实林地管护。2.后期管护其格拉孜林区森林抚育500亩,阿帕额孜、图克曼苏、阿克塔什、阿托维依那克人工造林后期管护1000亩。3.克州奥依塔克国有林管理局总经营面积192.5万亩，国家级公益林12.08万亩，纳入天然林保护二期工程管护补助面积18.01万亩，其中：活力木总蓄积量756316立方米，其中:乔木林蓄积654340立方米，占总蓄积的86.52%；疏林蓄积101976立方米，占总蓄积的13.48%。森林覆盖率14.85%。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 指标值设定依据 | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 纳入天然林保护二期工程管护补助面积 |  | =18.01万亩 |  | 林权证 | 18 |  | 18.01万亩 |  | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 国家级公益林面积 |  | =12.08万亩 |  | 克州奥依塔克国有林管理局 2023年量化目标 | 18 |  | 12.08万亩 |  | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 格拉孜林区森林抚育 |  | =500亩 |  | 天然林保护资金项目 | 18 |  | 500亩 |  | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 阿帕额孜、图克曼苏、阿克塔什、阿托维依那克人工造林后期管护 |  | =1000亩 |  | 天然林保护资金项目 | 18 |  | 1000亩 |  | 18 |
| 履职效能 | 质量指标 |  | 森林覆盖率 |  | =14.85% |  | 克州奥依塔克国有林管理局 2023年量化目标 | 18 |  | 14.85% |  | 18 |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新疆克州奥依塔克国有林管理局天然林资源保护修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 616.96 |  |  | 616.96 |  |  | 542.70 |  |  | 10 |  | 88.0% |  |  | 6.99分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 616.96 |  |  | 616.96 |  |  | 542.70 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金616.96万元，其中：财政资金616.96万元，其他资金0万元，根据《关于拨付提前下达2023年中央林业改革发展资金的通知》（克财建〔2022〕105号 ）文件要求，资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目（人工造林、引水灌溉）；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目执行数为542.7万元，已完成：天保工程区国有林面积18.01万亩，防火特种储备物资质量验收合格率100%，信息化智能设备质量验收合格率100%；完成智能管护设备购置及网络运营。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 天保工程区国有林管护面积 |  | =18.01万亩 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =18.01万亩 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 防火特种储备物资质量验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 信息化智能设备质量验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 防火储备物资项目购买完成及时效率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 森林抚育当期任务完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 管护运行保障费（万元） |  | <=284.96万元 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | <=259.7万元 |  | 2.34 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  |  |  | 管护能力提升（万元） |  | <=120万元 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | <=95.65万元 |  | 1.48 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  |  |  | 智能管护和信息化建设（万元） |  | <=12万元 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | <=12万元 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 生态修复（万元） |  | <=55万元 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | <=55万元 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支持保障类（万元） |  | <=65万元 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | <=48.35万元 |  | 1.08 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  |  |  | 林业有害生物防治（万元） |  | <=45万元 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | <=45万元 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 森林防火（万元） |  | <=35万元 | 计划标准 |  | 新增 | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | <=27万元 |  | 0.86 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 扩宽农牧民生态经济发展收入 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 效果显著 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 天保工程提供管护岗位安排就业人数 |  | =29人 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =29人 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 森林生态效益发挥，生态效益功能改善 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 效果显著 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 林业有害生物无公害防治率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 森林管护人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | >=95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目区居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | >=95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 91.75分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 森林资源管理-天然林保护管理资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 290.24 |  |  | 290.24 |  |  | 268.86 |  |  | 10 |  |  | 92.6% |  | 8.16分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 290.24 |  |  | 290.24 |  |  | 268.86 |  |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金728.44万元，其中：财政资金728.44万元，其他资金0万元，上年结余结转290.24万元。根据《关于拨付提前下达2022年中央林业改革发展资金的通知》（克财建【2021】96号）文件要求，资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目（人工造林、引水灌溉）；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目执行数为268.86万元，已完成：天保工程区国有林面积18.01万亩，国家级公益林管护面积12.08万亩，应急分队防火特准储备物资14批，购买信息化智能设备1批次，通过该项目实施，保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 国家级公益林管护面积（万亩） |  | =12.08万亩 | 计划标准 |  | 12.08万亩 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12.08万亩 | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 应急分队防火特准储备物资(批） |  | =14批 | 计划标准 |  | 14批 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12批 | 3.86 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  |  |  | 购买信息化智能设备（批次） |  | =1批次 | 计划标准 |  | 1批 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1批次 | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 天保工程区抚育面积（万亩） |  | =18.01万亩 | 计划标准 |  | 18.01万亩 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =18.01万亩 | 4.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 防火特种储备物资质量验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 信息化智能设备质量验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% | 6.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 防火储备物资项目购买完成及时效率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% | 6.00 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 天然林保护管理补助支出（万元） |  | <=160.22万元 | 预算支出标准 |  | 104.95万元 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =140万元 | 4.79 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  |  |  | 天然林保护体系建设支出（万元） |  | <=92.71万元 | 预算支出标准 |  | 95.03万元 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =92.71万元 | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 信息化建设经费（万元） |  | <=37.31万元 | 预算支出标准 |  | 238.66万元 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =36.15万元 | 5.53 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 扩宽农牧民生态经济发展收入 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 部分达成年度指标并具有一定效果。 | 7 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 效果显著 | 7.00 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 森林抚育带动就业人数（人） |  | >=29人 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | =29人 | 7.00 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 森林生态效益发挥，生态效益功能改善 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 部分达成年度指标并具有一定效果。 | 6 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 效果显著 | 6.00 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 森林管护人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | >=95% | 5.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  |  |  | 项目区居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | >=95% | 5.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 93.34分 |  |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年森林生态效益补偿项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 21.19 |  |  | 21.19 |  |  | 6.53 |  |  | 10 |  |  | 30.8% |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.19 |  |  | 21.19 |  |  | 6.53 |  |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金269.8万元，其中：财政资金269.8万元，其他资金0万元。上年结余结转21.19万元，根据《关于拨付提前下达2020年中央林业改革发展资金的通知》（克财建【2019】153号）文件要求，资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目（人工造林、引水灌溉）；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目执行数为6.53万元，已完成：天保工程区国有林面积18.01万亩，开展培训次数（1次）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展培训次数（次） |  | >=1次 | 计划标准 |  | 1次 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | >=1次 | 0.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  |  |  | 天保工程区国有林管护面积（万亩） |  | >=18.01万亩 | 计划标准 |  | 18.01万亩 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =18.01万亩 | 0.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% | 0.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  |  |  | 人员培训出勤率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 7 |  | 直接赋分 | 正式材料 |  | =100% | 0.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 45.2 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% | 0.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  |  |  | 天然林资源管护当期任务完成率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | >=95% | 0.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 业务工作经费（万元） |  | <=4.13万元 | 计划标准 |  | 17.04 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =4.13万元 | 0.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  |  |  | 聘用人员工资（万元） |  | <=0.87万元 | 计划标准 |  | 0.41 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 | 0.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  |  |  | 业务服务培训经费（万元） |  | <=5.05万元 | 计划标准 |  | 0 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1.37万元 | 0.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  |  |  | 天然林保护体系建设支出（万元） |  | <=10.27万元 | 计划标准 |  | 0 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1.03万元 | 0.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  |  |  |  | 检查验收经费（万元） |  | <=0.87万元 | 计划标准 |  | 0 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 | 0.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高社会公众遵守苗木调运的认知度 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 未达成年度指标且效果较差 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 未达成年度指标且效果较差 | 0.00 |  | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 森林管护人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | >=95% | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 10分 |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》